2021．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 10.29前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 10.30前确定产品定位；
* 11.3前完成第一版界面原型；
* 11.3前确定第一版产品范围；
* 11.9前进行主要技术点研究；
* 11.11前确定下一阶段任务的细化安排；

2021．10月：产品的需求细化、产品设计细化；

2021．10-11月：组建网站建设团队，进入建设期；