项目章程

* **项目名称**

守藏室

* **项目经理**

冯若涵

* **项目背景**

城市拥有多个图书馆。藏书收藏者、爱好者、历史研究人员、存在旺盛的查找书籍资料的需求，而基于对书籍的保护不便现场翻阅，网上史料不全。图书馆管理人员急需将旧报纸等资料录入数据库并保存，但报纸内容录入工作过于繁琐，效率不高。如今图片识别技术的成熟以及手机的广泛使用，可以通过构建服务有相关需求的人和图书馆管理人员的app和管理系统来搭建这一桥梁，实现服务用户的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个连接图书馆的app和后台管理系统，为有相关需求的用户提供服务和便捷管理。

* **项目范围**
  + 图书馆支持：录入、管理图书及分类、图书资料处理、查看历史数据；
  + 用户下载：图书资料查询及浏览、记笔记、个人图片识别、个人中心；
  + 公共功能：广告、图书推荐、特定活动；
  + 管理员功能：图书馆图书审核、广告管理、推荐图书管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2021．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2021．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2021．11月：组建网站建设团队，进入建设期；
* **交付成果** 
  + 部分实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录；
* **签字**